Innovatieproject van de drinkwatervoorziening Kivoga I en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van de heuvels  Mbuye, Mwegera, Migezi, Bigwana Teka en Kirika

# Financieringsvoorstel

# Dusabikane

- Samenvatting project

| Naam project | Innovatieproject van de AEP Kivoga I en verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van de heuvels : Mbuye, Mwegera, Teka en Kirika |
| --- | --- |
| Looptijd project | 8 maanden (van ......................................t/m...............................................) |
| Doelstellingen van het project | Algemene doelstelling: Duurzame verbetering van de infrastructuur voor toevoer drinkwater naar de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka, et Kirika ; Specifieke doelstellingen: 1. Een duurzame toegang tot drinkwater bereikbaar maken voor de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka en Kirika 2.Verbeteren van de gezondheid en het verhogen van inkomsten van 2 081 huishoudens van de gemeente Mbuye. |
| Doelgroep(en) | 2 081 huishoudens van de heuvel Kivoga, gemeente Mbuye, provincie Muramvya |
| Totaal begunstigden | 16 091 personen waaronder de familieleden van de 2 081 huishoudens van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka, Bigwana, Migezi en Kirika, die profijt gaan hebben van het drinkwater en anderen die werken op de werkplaats en de leveranciers van plaatselijke en geïmporteerde materialen. |
| Verwacht resultaat | Resultaat 0 : Het beheer, de coördinatie en de werking van het project zijn verzekerd. Resultaat 1 : De afstand die de vrouwen, jonge meisjes en kinderen moeten lopen op zoek naar drinkwater wordt teruggebracht tot 500 meter. Resultaat 2 : Voor het eind van het project zullen 100 huishoudens hun inkomsten zien stijgen met 20 %, dankzij hun meewerking aan de werkzaamheden voor de aanleg van de drinkwatervoorziening ; door deelneming aan de SILC (voor sparen en lenen) |
| Begunstigde organisatie | Organisatie Dusabikane |
| Uitvoerende organisatie | Organisatie AKARARO |
| Contactpersoon | Seconde Nahayo E-mail : snahayo@hotmail.com |

# B. BESCHRIJVING EN DETAILS PROJECT

- BESCHRIJVING

- Naam project:  Herstelproject drinkwatervoorziening Kivoga I en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka,Migezi, Bigwana en Kirika

- Locatie project : gemeente Mbuye provincie Muramvya.

- Samenvatting project

- PROBLEEMANALYSE EN NOODZAAK VAN DE ACTIE

- Context

Burundi is een van de tien armste landen ter wereld. Op economisch gebied en voor wat betreft toegang tot sociale basisvoorzieningen.  Meer dan 47 % van de bevolking heeft geen toegang tot drinkwater door een gebrek aan infrastructuur voor de drinkwaterdistributie en door het gebrek aan waterbronnen. De grote afstanden die moeten worden afgelegd om aan drinkwater te komen zijn een belemmering in de ontwikkeling van de plattelandsfamilies, vooral de vrouwen en kinderen.  Dit heeft invloed op het naar school gaan van jonge meisjes. De ziektes veroorzaakt door het vuile water treffen vooral kinderen onder de 5 jaar.

- Evaluatie van de behoeften

In aanvulling op hetgeen in de vorige paragraaf is beschreven werd in 1989 door de staat Burundi een watervoorzieningsnetwerk gebouwd dat nu in erbarmelijk slechte staat verkeert. Dit heeft grote impact op de bevolking van de heuvels Mbuye, Mwegera, Teka, Bigwana , Migezi et Kirika. Het nieuwe project moet verdergaan met het eerder gerealiseerde project, aangezien met het toenmalige project niet alle bewoners waren bereikt. Een heel groot deel van mijn bevolking heeft geen drinkwater.

Het project dat nu is voorbereid en moet worden gefinancierd heeft tot doel om de drinkwatervoorziening van Kivoga 1 te innoveren. Via de reconstructie van de twee bronnen om het waterdebiet ervan te verbeteren, de reconstructie van twee startkamers,  de reconstructie van een kamer waarin het water van de twee bronnen wordt verzameld.  Met het oog op het herstel van het waterdistributienet van 26 kilometer zullen, door de bronnen te reconstrueren en door het waterdebiet te verbeteren, de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- De verbetering en de vervanging van kapotte leidingen over een lengte van 4650m.

- De bouw van twee stutmuren aan beide zijden van het ravijn van Kamiranzogera.

- De bouw van vier palen van gewapend beton voor het stutten van de gegalvaniseerde buizen.

- De bouw van twee zuiveringskamers.

- De bouw van een balanskamer.

- De bouw van twee luchtafvoerkamers.

- De renovatie van 4 reservoirs van 5m3

- Renovatie van een reservoir van 10m3

- De constructie van een reservoir van 50 m3

- De renovatie van 13 aftappunten

Naast de renovatie en de reconstructie van de hydraulische werken zal het project de mogelijkheden van de commissies die de waterpunten beheren verbeteren en waar deze nog niet actief zijn deze in het leven roepen.

- BEGUNSTIGDEN

De begunstigden zijn de bewoners van de heuvels Mwegera, Mbuye, Teka, Bigwana en Kirika. Bovendien worden de basisscholen van Mbuye en Bubu aangesloten op het gerenoveerde drinkwaternet.

| Heuvel/Instelling | Inzet van personeel |
| --- | --- |
| Kirika | 513 |
| Bigwana | 480 |
| Mbuye | 502 |
| Mwegera | 365 |
| Migezi | 221 |
| Plek voor de ontheemden van Kibumbu | 198 |
| Gemeentelijk lyceum Kirika | 381 |
| Basisschool Kirika | 685 |
| Basisschool Kibumbu | 601 |
| Basisschool Mbuye | 1066 |
| Basisschool Mwegera | 383 |
| Gemeentelijk lyceum Saga | 189 |
| Totaal 5 584 |

- Resultaat en verandering

Zodra de innovatiewerkzaamheden zijn afgerond zal het watervoorzieningsnet weer functioneren en ervoor zorgen dat de bevolking van de heuvels en de eerder genoemde schoolkinderen en -jongeren weer drinkwater krijgen.

- Planning activiteiten (Tijdschema)

| Geplande activiteiten per resultaat | Chronologie in maanden en weken |
| --- | --- |
|  | Maand 1 | Maand 2 | Maand 3 | Maand 4 | Maand 5 | Maand 6 | Maand 7 | Maand 8 |
| Resultaat 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R01 Organisatie van de nodige activiteiten voor het opstarten van het project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R02 Bewustmaking van alle deelnemers betreffende alles over het project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R03 Aannemen van het personeel dat nodig is voor de uitvoering van het project |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R04 Verzorgen van monitoring-evaluatie van de projectactiviteiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultaat 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 Aanpassing van de bron voor opvangen van het drinkwater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R22 Constructie van de hydraulische werken (startkamers, reservoirs, aftappalen enzovoorts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R23 Graven van geulen, plaatsen van leidingen in buizenstelsels en hydraulische apparatuur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultaat 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R31 Organisatie van bewustmakingsbijeenkomsten en van de opleidingen voor de leiders van de gemeenschappen en de gekozen heuvelvertegenwoordigers, alsmede de commissies van de waterpunten. Voor een goede instandhouding van de inrichtingen en de hydraulische infrastructuur, met het oog op milieubehoud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Budget voor het project

| Innovatie van het drinkwatervoorzieningsproject van SAGA. Geschatte kostenraming van de innovatiewerkzaamheden |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Wisselkoers | 2090 |  |  |
| Programma-onderdeel/Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Stuks | Totaalprijs | Totaalprijs in euro’s | Percentage |  |
| Herstelactiviteit van het netwerk |  |  |  | 122 082 000 | 58 412 | 80% |  |
| Bron 1 | FF | 1 | 13 500 000 | 13 500 000 | 6 459 | 9% |  |
| Aansluiting tot aan verzamelkamer (167ml) | ml | 167 | 18 000 | 3 006 000 | 1 438 | 2% |  |
| Startkamer bron 1 | kamer | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 | 861 | 1% |  |
| Bron 2 | FF | 1 | 13 500 000 | 13 500 000 | 6 459 | 9% |  |
| Aansluiting tot aan verzamelkamer (100ml) | ml | 100 | 18 000 | 1 800 000 | 861 | 1% |  |
| Verzamelkamer | kamer | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 | 861 | 1% |  |
| Constructie stutmuren ter bescherming van het ravijn van Kamiranzogera | stutmuur | 2 | 6 850 000 | 13 700 000 | 6 555 | 9% |  |
| Stutpilaren voor de doorgang van de gegalvaniseerde leidingen | pilaar | 4 | 1 060 000 | 4 240 000 | 2 029 | 3% |  |
| Constructie van een zuiveringskamer | kamer | 1 | 1 350 000 | 1 350 000 | 646 | 1% |  |
| Herstel van de balanskamer | kamer | 1 | 1 350 000 | 1 350 000 | 646 | 1% |  |
| Herstel van 4 reservoirs van 5m3 | reservoir | 9 | 2 250 000 | 20 250 000 | 9 689 | 13% |  |
| Herstel van een reservoir van 10m3 | reservoir | 1 | 5 890 000 | 5 890 000 | 2 818 | 4% |  |
| Herstel van een reservoir van 20m3 | reservoir | 1 | 8 560 000 | 8 560 000 | 4 096 | 6% |  |
| Constructie van een luchtafvoerkamer | kamer | 1 | 1 536 000 | 1 536 000 | 735 | 1% |  |
| Herstel van de aftappunten | aftappunt | 13 | 850 000 | 11 050 000 | 5 287 | 7% |  |
| Vervanging van kapotte leidingen | ml | 250 | 75 000 | 18 750 000 | 8 971 | 12% |  |
| Personeel |  |  |  | 12 500 000 | 5 981 | 8% |  |
| Personeel voor het project |  |  |  | 8 500 000 | 4 067 | 6% |  |
| Project-coördinator | maanden | 8 | 500 000 | 4 000 000 | 1 914 | 3% |  |
| Boekhouder | maanden | 8 | 300 000 | 2 400 000 | 1 148 | 2% |  |
| Sociaal-econoom | maanden | 6 | 350 000 | 2 100 000 | 1 005 | 1% |  |
| Ondersteunend personeel |  |  |  | 4 000 000 | 1 914 | 3% |  |
| Projetcoördinator AKARARO | maanden | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 478 | 1% |  |
| Projectcoördinator DUSABIKANE | maanden | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 435 | 2% |  |
| Transport |  |  |  | 8 600 000 | 4 115 | 6% |  |
| Transport materialen | dagen | 8 | 500 000 | 4 000 000 | 1 914 | 3% |  |
| Transport personen | dagen | 30 | 70 000 | 2 100 000 | 1 005 | 1% |  |
| Brandstof | liter | 2500 | 1 000 | 2 500 000 | 1 196 | 2% |  |
| Overige kosten |  |  |  | 2 400 000 | 1 148 | 2% |  |
| Expeditiekosten | jours | 30 | 40 000 | 1 200 000 | 574 | 1% |  |
| Bankkosten | maanden | 8 | 100 000 | 800 000 | 383 | 1% |  |
| Communicatiekosten | maanden | 8 | 50 000 | 400 000 | 191 | 0% |  |
| Onvoorziene kosten (5%) | FF | 1 | 7 279 100 | 7 279 100 | 3 483 | 5% |  |
| TOTAAL | 152 861 100 | 73 139 | 100% |  |

- Duurzaamheid van het project

Het project voor de innovatie van de watervoorziening van Kivoga I past in het programma dat de regering heeft vastgelegd in haar CSLPII (Document in de strijd tegen armoede van de 2e generatie), en sluit aan op de geplande activiteiten van de PCDC van de gemeente Mbuye voor 2014. Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van dit project een grote meerwaarde zal hebben voor de ontwikkeling van de bevolking van de heuvels van de gemeente Mbuye. Daarnaast zullen de opleidingssessies en bewustmakingssessies voor de instandhouding en het onderhoud van de hydraulische infrastructuren enorm bijdragen aan de duurzaamheid van alles wat er in en om het project gebeurt.

Wij onderstrepen dat voor de uitvoering van het project wij een systeem hebben van commissies voor de controle op het werk, deelnemende commissies van de waterpunten in het kader van de uitvoering van het project, en de medewerking van de directeur van de gemeentelijke waterdienst.  Dit alles zal bijdragen aan het eigenmaken van het project door de begunstigden hetgeen de duurzaamheid van alles wat in en om het project gebeurt zal bevorderen.

**********************************************************************************************************************

# Footnotes

Gemeentelijk ontwikkelingsplan voor de gemeenschap

# Text boxes

N

Ngozi

Kayanza

Kirundo

Muyinga

Karuzi

Muramvya

Cibitoke

Bubanza

Cankuzo

Bujumbura

Mwaro

Gitega

Rutana

Bururi

Ruyigi

Makamba

Lac

Tanganyika

20                0               20 km

Carte administrative du Burundi

et communes d'intervention du projet

1

Commune Mbuye en province Muramvya